附件：

各县（市）区档案信息化建设工作计划表

| 类别 地区 | 馆藏档案数字化工作 | 数字档案室创建工作 | 数字档案馆创建工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海安 | 2015年完成150万页，累计完成馆藏75%；2016年完成150万页，累计完成馆藏90%；2017年完成100万页,累计完成馆藏100%。 | 2015年创建3A级4家:国土局、供电局、公安局、滨海新区；4A级2家:档案局、法院；2016-2017年：每年县、镇机关各完成30%；2018年：县、镇机关各完成40%；2019年：二级立档单位。 | 2015年：局域网硬件购置；系统软件完善；监控系统升级改造；2016年：系统安全加固，系统软件完善；2017年：县馆争创数字档案馆。 |
| 如皋 | 2015年9月底前完成全部馆藏档案的数字化工作。 | 2015年创建5家数字档案室：如皋市人民法院、如皋市人民检察院、如皋市公安局、如皋市电信公司、如皋市城建档案馆。 | 2016年创建4A级数字档案馆。 |
| 如东 | 2015年：完善目录数据库，完成全文数字化100万页；2016年：完成馆藏应数字化的档案。 | 2015年创建3A级2家：如东县地税局,如东县公安局，2A级1家：如东县经济开发区。 | 2015-2016年:完成数字档案馆软件和硬件建设；2017年:建设多媒体档案管理系统、库房管理系统、移动档案查询系统。 |
| 海门 | 2015年完成320万页；2016年完成350万页；2017年完成300万页。 | 2015年创建1家数字档案室：海门市地方税务局；2019年全面建成数字档案室。 | 2019年建成数字档案馆。 |
| 启东 | 2016年完成馆藏数字化扫描工作。 | 2015年创建1家：启东市检察院。 | 2015年启动数字档案馆工作；2016-2017年推进数字档案馆各项建设工作；2018年建成数字档案馆。 |
| 通州 | 2015年完成馆藏永久、长期纸质档案达85%。 | 2015年创建3A级8家：中国人民银行通州支行、通州区委党校、通州区交通运输局、通州区金沙街道办事处、通州区统计局、通州区政协办公室、刘桥镇人民政府、兴仁镇人民政府。 | 2015年建成档案馆业务管理系统、电子阅览室系统、电子文件中心、档案信息门户网站升级改版；2016年完成电子政务内网门户系统、数据交换平台、整合对接以及电子标签的实施、相应硬件的安装；2017年实现集中式虚拟档案室系统上线运行。 |
| 崇川 | 2019年馆藏档案数字化100%。 | 2015年创建1家:崇川区检察院。 | 2019年建成数字档案馆。 |
| 港闸 | 2016年馆藏档案数字化达100%。 | 2015年创建2A级2家：陈桥街道、港闸开发区。 | 2016年打报告申请专项经费并启动创建工作，争取2018年完成数字档案馆创建。 |
| 开发区 | 2019年馆藏档案数字化达100%。 | 2019年建成数字档案室。 | 2019年建成数字档案馆。 |

备注：此表为各单位上报计划。各单位要进一步细化，并制定详细工作方案，确保按期完成工作任务。